Lébény Város Polgármesterétől                                                          …………) napirend

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2018. június 28-i ülésére

Tárgy: Lébényi Közös Önkormányzati hivatal felújítása és karbantartási munkálatai

Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt időszakban már több esetben tárgyaltuk és hoztunk döntést az önkormányzati hivatal felújítási munkálatairól.

Csak egy pár mondatban szeretném összefoglalni a felújításra nyert pályázat tartalmát.

Lébény Város Önkormányzatának „Közös önkormányzati hivatal épületének energetikai felújítása Lébényben” című támogatási kérelme 49 593 878 Ft összegű, 100 %-os intenzitású támogatásban részesült.

Projekt keretein belül az épület teljes homlokzati, födém és aljzat szigetelése, napelemes rendszer kiépítése, nyílászárók részleges cseréje, a fűtési és világítási rendszer korszerűsítése történik meg.

A támogatás összege nem fedezi teljes egészében a kivitelezési költségeket, ezért szükséges a kiegészítés, és az önerő összegéről már döntés született.

A pályázat keretein belül nem támogatható tevékenység a tetőszerkezet felújítása, de erről már döntés született, hogy saját bevételeink terhére elvégeztessük a munkát.

A tető-felújítási munkák elvégzésére is közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnunk. Ezzel kapcsolatban vállalt kötelezettség összege 8086595 Ft + ÁFA. Tető-felújítási munkák kivitelezője Szabó Zoltán egyéni vállalkozó. A felújítás összegét az idei év költségvetése tartalmazza.

Az energetikai korszerűsítésre kiírt közbeszerzési eljárás is eredményesen lezárult és a kivitelezési szerződés aláírásra került. A felújítási munkálatok kivitelezője Taksza-Lébény Építő Konzorcium. A kivitelezés összege 41469237 Ft + ÁFA, melyre az idei költségvetésünk biztosítja a szükséges fedezetet.

A kivitelezés fő költségvetési sorai a következők:

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Anyagköltség | Munkadíj | Összesen |
| --- | --- | --- | --- |
| Felvonulási költségek | 651977 | 1407628 | 2059605 |
| Föld-bontási munkák | 0 | 126059 | 126059 |
| Ácsmunka, tetőfedés | 546000 | 129500 | 675500 |
| Bádogozás | 141884 | 242512 | 384396 |
| Homlokzatszigetelés | 4614071 | 4149323 | 8763394 |
| Homlokzati nyílászárók | 1948575 | 1072400 | 3020975 |
| Belső felületképzés | 731640 | 1094100 | 1825740 |
| Padlásfödém szigetelés | 4655406 | 1240330 | 5895736 |
| Villamos munkák | 6311030 | 3970274 | 10281304 |
| Napelem | 3011302 | 715260 | 3726562 |
| Épületgépészet | 2321761 | 2388205 | 4709966 |
| Nettó összesen |  |  | 41469237 |
| ÁFA (27%) |  |  | 11196694 |
| Bruttó összesen |  |  | 52665931 |

A kivitelezési munkák megkezdése és a munkaterület átadása előtt 2018. május 31-én megbeszélést tartottunk a munkák ütemezéséről a kivitelezőkkel és alvállalkozóikkal. A kivitelezési tervdokumentáció áttekintésekor derült ki, hogy a pályázatba épített villamossági munkálatok nem tartalmazzák a vezeték rendszer cseréjét, bár a tervező rögzítette azt a tényt, hogy a meglévő vezeték hálózat elavult, leamortizálódott, keresztmetszetében és anyagában szabványtalan és tűzveszélyes. A karbantartási munkálatok szükségességét már a múlt havi ülésen jeleztem, de akkor még nem állt rendelkezésemre árajánlat. Mivel a kivitelező alvállalkozójaként a támogatott villamossági munkálatokat a Fishervill Bt végzi, úgy gondolom, hogy a kiegészítő munkálatok elvégzésével is őket kell megbíznunk. Az ajánlatuk az elvégzendő munkák becsült anyagköltségét 557820 Ft + ÁFA, a munkadíj összegét 417240 Ft + ÁFA határozza meg. Meg szeretném jegyezni, hogy az ajánlat csak a villamosvezetékek cseréjét tartalmazzák, viszont a számítógépes hálózat vezeték cseréjét nem tartalmazza.

A kivitelezési munkálatok megkezdése óta folyamatosan bővül az elvégzendő tevékenységek köre. A bontási munkálatok közben látszik, hogy az elmúlt évtizedben az épület állagmegóvására, karbantartására nem költöttünk. Az eddig irattárnak használt helyiségek kirakodásakor szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a parketta elrohadt, cserére szorul, szükséges az aljzat szigetelése és lebetonozása, majd burkolása. Az érintett helyiségek rendbehozatala két új iroda kialakítására nyújt lehetőséget. Ezeket alap szinten indokolt bútorozni is (asztalok, székek, polcok).

A házasságkötő terem is nagyobb felújításra szorul, mivel a vezetékrendszer cseréje sem lett volna megoldható a lambéria meghagyása mellett. A lambéria lebontásakor szembesültünk azzal, hogy a lambéria elrohadt a vizes falak miatt és alatta vakolatot teljesen le kell verni. Az ablak alatt a falazat hiányos volt. Időszerű lenne a terem bútorzatának lecserélése is, mivel a jelenlegi bútorzatot a megyei önkormányzat selejtezése után adományként kaptuk.

Az épület hőtechnikai adottságainak javítása érdekében szükséges lenne folyosón az állmennyezet elhelyezésére. Ezzel a módszerrel a vezetékrendszer cseréje kisebb ráfordítással is megoldható és a későbbiekben a karbantartások elvégzése is könnyebb, bontás nélkül végezhető. A munkálatok anyagköltség 553854 Ft+ÁFA, és munkadíj igénye 379666 Ft + ÁFA.

A jelenleg pénztárként és az igazgatási irodaként funkcionáló helyiségek mennyezetét lambéria borította. Ezek felett hőszigetelés nincs a folyamatos beázások miatt a valamikor elhelyezett szigetelőanyag tönkrement. Szükséges megoldani a szigetelést és a mennyezet helyreállítását.

Meg kell fontolni a bejárati ajtók cseréjét is, mivel a pályázat csak az ablakok cseréjét támogatja.

A riasztó rendszer is kb. 20 éves, korszerűsítésre és bővítésre szorul.

A tetőfelújítás során több esetben történt beázás. Ez és a kiegészítő munkálatok elvégzése indokolja az épület egészében a festési munkálatok elvégzését, mivel a pályázat csak a támogatott tevékenységek helyreállítási munkálataira nyújt fedezetet. Az elvégzendő munkálatokról ajánlatot kértünk Takács Gábor egyéni vállalkozótól, de ajánlata még nem érkezett be.

A pályázat csak a lokális  belső javítások (glettelés, festés, tapétázás) költségét tartalmazza, de elkerülhetetlen a legtöbb helyiség teljes kifestése, ami újabb költségeket jelent.

Az épületben lévő vizesblokk felújítása több éven keresztül szerepelt költségvetésünkben, de a munkálatok elvégzésére még nem került sor. Célszerű lenne jelenleg a felújítás elvégzése, hogy ne a felújított épületben kelljen újra bontási, majd helyreállítási munkálatokat végezni.

A támogatott tevékenységen kívüli munkálatok elvégzését az indokolja, hogy több évtizede nem történt az önkormányzati hivatal épületében fejlesztés, karbantartás. Az ügyfelek ütött-kopott helyen intézhették ügyeiket, a képviselő-testület és dolgozók méltatlan munkakörnyezetben dolgoznak. A felújítással több évtizedes terv valósulhat meg.

A rendelkezésre álló adatokból és az eddig ismertté vált javítandó/beszerzendő elemekből előirányzat átcsoportosítását indítványozzuk, de ezt még nem tudjuk pontosan számszerűsíteni. Leszögezve, hogy minden nap operatív döntéseket volt eddig szükséges hozni, mert az önkormányzat székhelye/hivatala (különösen annak épületgépészeti állapota) kritikán aluli, helyenként életveszélyes és fenntarthatóságát tekintve pazarló volt. Még jöhetnek elő meglepetések, de minden esetben csak a logikus és szükségszerű kiadásokat vállalhatjuk fel – mint ahogy eddig is tettük. Jóváhagyásukat kérjük a szükséges munkák elvégeztetésére. A szükséges munkálatok elvégzésére az előző évi szabad maradvány nyújthat fedezetet, amely döntés után beépítésre kerül a 2018. évi költségvetésünkben.

A szükséges felújítások és karbantartások eredményeként egy energetikailag korszerű, kényelmes, megszépült épületben intézhetik ügyeiket a lébényiek és más településről érkező ügyfelek.

Lébény, 2018. június 21.

Kovács Gábor

polgármester